UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CESEQ

Diplomado en Software Embebido

Proyecto Integrador

< Software Development Plan_7.docx>

DOCUMENT: 	 		Software Development

Document No. 			#CESEQ_SDP_001

Scrum Master:  Rios, Ezequiel

Developer. 	Almeida, Jorge

Date (YYYYMMDD): 		20190405

Version:				1.0.0.

Project Version:			2.0.0.

# Historial

Versión del Documento

| Versión | Date (yyyymmdd) | Description | Reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0. | 20190405 | First release | Pérez, Almeida |

Versión del Documento del Proyecto

| Versión | Date (yyyymmdd) | Description | Reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0. | 20190729 | Inicialización | Rios, Ezequiel |

# Contenido

Table de Contenido

1.	Historial	2

2.	Contenido	3

3.	Alcance	4

4.	Entregables	4

5.	Metodología de Desarrollo	4

6.	Estimaciones	5

7.	Planeación	6

8.	Estrategia de Solución de Problemas	6

9.	Diseño	7

9.1.	Estándares	8

9.2.	Convenciones de nomenclatura	9

10.	Pruebas	9

10.1.	Estrategia de verificación (pruebas de caja negra)	9

10.2.	Pruebas de caja blanca	9

11.	Liberaciones	10

11.1.	Folder de Desarrollo del Software	10

11.2.	Integration Tests Strategy	10

11.3.	Validation Testing / Functional Testing	10

11.4.	Throughput and Flash and RAM measurement	11

12.	Resultados	11

13.	Lecciones aprendidas	11

# Alcance

﻿El proyecto integrador del Diplomado de Sistemas Embebidos tiene como objetivo el de controlar la velocidad de un motor de corriente directa mediante la aplicación de una señal cuadrada que varía en su ancho de pulso y cuya frecuencia de trabajo será fija fo=10KHz. Permitiendo al usuario cambiar la velocidad en cualquier momento mediante un valor de referencia dado por un potenciómetro. El usuario también podrá ver la velocidad actual en tiempo real junto a la deseada.

Así, durante el desarrollo del proyecto aplicaremos todos los conocimientos adquiridos durante el diplomado de software embebido. Los requisitos presentados para el desarrollo de este proyecto se encuentran ubicados en la ruta a continuación:

PROYECTO\1) Requerimientos\stakeholder

El análisis de los requisitos se encuentra ubicado en la ruta a continuación:

PROYECTO\1) Requerimientos\3. SWRA_20190405.xlsx

# Entregables

Los entregables del Proyecto integrador son los siguientes:

| Descripción del Documento | Ruta de acceso |
| --- | --- |
| Requisitos | PROYECTO\1) Requerimientos\ 3. SWRA_20190405_7.xlsx |
| Estrategias de solución de problemas | PROYECTO\2) Planeación\ 8. FMEA_20190405_7.xlsx |
| Planeación del proyecto | PROYECTO\2) Planeación\ Gantt.pdf |
| Planeación del proyecto en Project Libre | PROYECTO\2) Planeación\Proyectointegrador.pod |
| Descripción del sistema | PROYECTO\3) Diseño\ 9. SoftwareDesignDocument_20190405_7.docx |
| Convenci0nes de nomenclatura | PROYECTO\3) Diseño\ 9.2. SoftwareNamingCoventions_20190405_7.docx |
| Estándar de programación | PROYECTO\3) Diseño\ nt256.pdf |
| Pruebas de caja negra | PROYECTO\4) Verificación\ BLACKBOX.xlsx |
| Pruebas de caja blanca | PROYECTO\4) Verificación\ WHITEBOX.xlsx |
| Fotos de pruebas de caja negra | PROYECTO\4) Verificación\fotos BlackBox.docx |

# Metodología de Desarrollo

La metodología que utilizamos es SCRUM, para llevarla a cabo de manera correcta se definió de la manera siguiente:

Duración de Sprint: 3 días

Duración de juntas diarias: 10 minutos

Scrum Master/Product Owner = Rios, Ezequiel

Software Developer = Almeida, Jorge

# Estimaciones

HECHOS

La Universidad con apoyo de las empresas proporcionan las tarjetas a utilizar para el desarrollo del proyecto integrador, entregando una tarjeta por cada equipo y restringiendo el uso solo dentro de las instalaciones del laboratorio.

La Universidad proporciona también la planta que se desea controlar con su tarjeta de potencia.

La universidad proporciona el equipo de computo con el software instalado necesario para programación, compilación y debugueo del proyecto integrador.

La universidad proporciona el acceso al laboratorio con los equipos como multímetro, fuente, generador y osciloscopio necesarios para el desarrollo del proyecto integrador, apegándonos para su uso al horario en que se encuentre el encargado del laboratorio.

SUPOSICIONES

El tiempo que nos queda para el Desarrollo del proyecto integrador es muy corto, si hubiera un problema con los equipos, la planta o algún hardware nos complicaría mucho la posibilidad de terminar el proyecto a tiempo.

La disponibilidad de tiempo para trabajar no siempre es segura por cuestiones de trabajo.

RIESGOS

Que algún integrante del equipo no pueda continuar con el desarrollo del proyecto, por carga de trabajo o enfermedad.

Que se dañe algún componente del proyecto integrador que nos impida seguir avanzando.

# Planeación

Todas las actividades requeridas para la realización del proyecto integrador se encuentran definidas y calendarizadas en el diagrama GANTT que se encuentra en la siguiente ruta:

PROYECTO\2) Planeación\Gantt.pdf

PROYECTO\2) Planeación\ProyectoIntegrador.pdo

Para nuestra planeación creamos  las siguientes épicas que son la base del proyecto, de ahí se derivan todas las actividades necesarias para su culminación exitosa.

  - Requerimientos

  - Instalación de software para el desarrollo

  - Pruebas de hardware

  - Software

  - Pruebas de software

  - Integración

  - Pruebas de integración

  - Documentación

# Estrategia de Solución de Problemas

La estrategia para la solución de problemas fue la utilización del método análisis de modos de fallas y efectos (FMEA) para el cuál se realizó una tabla que se encuentra en la siguiente ruta:

PROYECTO\2) Planeación\8. DFMEA_20190405.xlsx

# Diseño

Para el diseño del proyecto se realizaron distintos diagramas para ayudar a comprender mejor el problema y lograr llegar a una solución:

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de estados

Diagrama de bloques

Para el diseño del control se anexa un documento en la siguiente ruta:

PROYECTO\3) Diseño\Servosistema.docx

## Estándares

El estándar de código que se utilizó fue la C99, la cual se  puede consultar en la siguiente ruta:

PROYECTO\3) Diseño\n1256.pdf

Este estándar de código es el que utiliza E2Studio, que es el IDE de Renesas para el desarrollo de código de sus microcontroladores, como se muestra en la imagen siguiente donde el compilador de C utiliza la ISO C99. Por esta razón no fue necesaria la utilización de otro programa para asegurar el cumplimiento de la norma.

## Convenciones de nomenclatura

Las convenciones de nomenclatura utilizadas se encuentran ubicadas en la siguiente ruta:

PROYECTO\3) Diseño\9.2. SoftwareNamingCoventions_20190405_7.docx

# Pruebas

## Estrategia de verificación (pruebas de caja negra)

Las pruebas de caja negra se hicieron y fueron registradas en la siguiente ruta:

PROYECTO\4) Verificación\ BLACKBOX.xlsx

## Pruebas de caja blanca

Las pruebas de caja negra se hicieron y fueron registradas en la siguiente ruta:

PROYECTO\4) Verificación\ WHITEBOX.xlsx

# Liberaciones

Se definió como nomenclatura para las liberaciones el siguiente formato:

<Nombre del Diplomado>

<Nombre del Proyecto>

<Versión>

<Fecha>

Quedando de la siguiente manera el nombre completo:

DSE_PI_3.0_20190901

## Folder de Desarrollo del Software

El folder del Desarrollo se encuentra en la siguiente ruta de github, herramienta que se utilizo para el control de versiones

https://github.com/ezequielrh/Proyecto-Integrador

## Estrategia de Integración

Nuestra estrategia de integración del proyecto consistió en desarrollar individualmente cada ino de los módulos, conforme se fueran terminando de integrar al proyecto final. De este modo se inicio integrando el módulo de ADC, el de PWM, display, el sensor y finalmente se hicieron pruebas para que la integración fuera correcta.

## Pruebas de Validación / Pruebas de funcionamiento

Las pruebas de caja negra y caja blanca en la sección 10.1 y 10.2 cubren las pruebas de esta sección.

# Resultados

Todos los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente ruta:

PROYECTO\6) Resultados

# Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo del Proyecto Integrador fuimos aprendiendo a utilizar las herramientas vistas en el Diplomado de Software Embebido, algunas herramientas no las habíamos utilizado, lo que al principio nos retraso para lograr aplicarlas correctamente en nuestro proyecto.

El uso de las herramientas ayuda a tener control de las actividades y los responsables de las mismas, facilitando el seguimiento y medición de tiempos de los desarrollos.

Durante la programacion del micro Renesas nos encontramos con el reto entender como se configuraba para cada accion